

 **Республика Карелия**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КААЛАМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 30 октября 2020 года № 32

**О внесении изменений в Постановление Администрации Кааламского сельского поселения** **№ 22 от 14.11.2017г.**

Администрация Кааламского сельского поселения постановляет:

1. Муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Кааламского сельского поселения» утвержденную постановлением администрации Кааламского сельского поселения

№ 22 от 14.11.2017г. изложить в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

1. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации Кааламского сельского поселения в сети Интернет.

Глава Кааламского сельского поселения А.М.Мищенко

Приложение

к постановлению

от «30» октября 2020 г.№ 32

(с изменениями от 11.02.2021г № 3,

от 05.03.2021 г. № 8 и от 13.05.2021 № 19

«УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Кааламского сельского поселения

№ 22 от 14.11.2017г.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории Кааламского сельского**

**поселения»**

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**Кааламского сельского поселения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды на территории Кааламского сельского поселения  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Кааламского сельского поселения |
| Участники муниципальной программы | Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, товариществам собственников жилья, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам (далее – управляющие организации), собственники помещений в многоквартирных домах, собственники территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, собственники жилых домов, объектов недвижимого имущества и земельных участков, предоставленных для их размещения, общественные организации; подрядные организации |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Кааламского сельского поселения  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования;
2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.
 |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1. количество благоустроенных дворовых территорий;2. доля благоустроенных дворовых территорий от запланированного к благоустройству;3. количество благоустроенных общественных территорий;4. доля благоустроенных общественных территорий от запланированного к благоустройству;5. Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики) |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018 - 2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы  | Прогнозируемый общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы, составляет **3566,0408** тыс. рублей, из них: |
| Год | Всего(тыс.рублей) | В том числе |
| за счет средств бюджета Республики Карелия | за счет средств муниципального образования | за счетбезвозмездныхпоступлений(граждан,юридическихлиц) |
| 2018 | 1770,358 | 1644,1 | 126,258 | 0 |
| 2019 | 274,11706 | 258,601 | 15,51606 | 0 |
| 2020 | 585,1585 | 328,4 | 19,704 | 237,05450 |
| 2021 | 343,068 | 283,937 | 17,03622 | 42,09478 |
| 2022 | 296,66962 | 279,877 | 16,79262 | 0 |
| 2023 | 296,66962 | 279,877 | 16,79262 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 3566,0408 | 3074,792 | 212,09952 | 279,14928 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы составит 100 процентов;2. Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, составит 100 процентов.3. Увеличение доли дворовых территорий МКД, в отношении которых будут проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД; 4. Увеличение количества дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние; 5. Подготовка комплектов проектно – сметной документации на выполнение ремонта общественных территорий и дворовых территории МКД ;6. Увеличение общей площади дорожного покрытия дворовых территорий МКД приведенных в нормативное состояние;7. Создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей;8. Увеличение числа граждан, обеспеченных комфортными условиями проживания в МКД. |

1. Общие положения.

Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как им самим, так и властью. Современные тренды, такие как смена технологического уклада, эффективное использование всех видов ресурсов (электричество, газ, вода, тепло, пространство, время), активное внедрение информационных технологий ведут к необходимости качественной перестройки городской среды.

Современный сельский житель воспринимает всю территорию населенного пункта, как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, поддерживает решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, в оживленных парках чаще формируются семейные пары, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости и так далее. В комфортных, современных и безопасных населенных пунктах формируются творческие и интеллектуальные кластеры, создаются новые точки притяжения талантливых людей, растет востребованность недвижимости, за счет повышения спроса на бытовые услуги создаются новые рабочие места.

Сегодня сельскому жителю важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары и общественные пространства, его интересует качество уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов и многое другое. Вместе с тем, понятных требований к организации современного городского пространства, в том числе, предполагающих вовлечение в этот процесс самих граждан, а также программы их достижения в настоящее время в России не существует.

Существующие программы благоустройства носят точечный, несистемный характер, не имеют критериев эффективности и даже минимальных параметров необходимых работ.

Мероприятия в части повышения показателей доступности объектов и услуг для маломобильных групп, как правило, направлены на обеспечение доступности лишь отдельных объектов.

* этой связи, важно сформировать и поддержать на государственном и муниципальном уровне не только тренд о создании комфортной городской среды в сельских населенных пунктах, но и обозначить ее ключевые параметры.

Настоящая Программа разработана с целью повышения уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий, а также наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования населением Кааламского сельского поселения в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Паспортом Национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 г. № 16;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 "О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";

- Постановлением Правительства Республики Карелия от 31.08.2017 № 301-П «Об утверждении государственной программы Республики Карелия «Формирование современной городской среды»,

- Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 18.03.2019 N 162/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды";

- Правилами благоустройства территорий Кааламского сельского поселения утвержденных Решением Совета Кааламского сельского поселения от 18.10.2017г. № 133

В соответствии с указанными нормативными правовыми актами основными приоритетами реализации муниципальной программы являются:

- повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных образований;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципальных образований;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципальных образований, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Важнейшей задачей, определенной Федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды» на территории Кааламского сельского поселения, решаемой в Программе, является улучшение состояния благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов, а также улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых гражданами муниципальных территорий общественного пользования.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Под наиболее посещаемыми муниципальными общественными территориями подразумеваются территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, зоны отдыха, территории памятников истории и культуры, иные территории.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) ливневой канализации либо вертикальной планировки, а также благоустроенности зон массового отдых населения на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли. В настоящее время многие общественные территории характеризуются существенным износом, отсутствием инженерных коммуникаций, недостаточным освещением, слабо развитой инфраструктурой для обеспечения нормального отдыха жителей (отсутствуют прогулочные дорожки, трассы для велосипедов и роликов и т.д.).

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий, территорий общественного пользования не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном комплексном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели. Кроме того, отсутствуют четкие требования к организации современного городского пространства, в том числе предполагающие вовлечение в этот процесс самих граждан.

Программой запланированы мероприятия по созданию современных детских игровых и спортивных площадок и установке безопасного оборудования на существующих детских и спортивных игровых площадках, что позволит занять детей младшего возраста, способствовать привитию здорового образа жизни. В целях улучшения уличного освещения на детских и спортивных площадках и вдоль пешеходных дорожек, где ранее отсутствовало нормальное уличное освещение, будут установлены дополнительные светильники, в том числе энергосберегающие. В рамках реализации мероприятий государственной программы планируется работа по созданию во дворах дополнительных парковочных мест.

Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания и отдыха населения Кааламского сельского поселения, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, а также наиболее посещаемых общественных мест, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий и наиболее посещаемых мест общественного пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**Раздел 1.** **Характеристика текущего состояния сферы благоустройства**

**в Кааламском сельском** **поселении**

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Кааламского сельского поселения путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству рассматривается в качестве одного из основных факторов повышения комфортности условий проживания населения.

В целях установления требований к содержанию и благоустройству территорий разработаны и утверждены Решением Совета Кааламского сельского поселения от 18.10.2017г. № 133 Правила благоустройства территорий Кааламского сельского поселения (далее – Правила благоустройства), в соответствии с которыми определены, в том числе организация содержания и уборки территорий (периодичность уборки территорий в зимнее и летнее время, необходимость соответствия регламентированным критериям качества выполнения работ), правила содержания зданий, объектов внешнего благоустройства, правила озеленения.

На сегодняшний день уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее – дворовые территории) полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Большинство дворов требует ремонта асфальтобетонного покрытия, значительная часть асфальтобетонного покрытия имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки поселка Кааламо многоквартирными домами истек.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, создает неудобство малое количество парковок для временного хранения автомобилей или их полное отсутствие, нет оборудованных детских и спортивно-игровых площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий требует производства работ, в том числе по удалению аварийных деревьев, посадке деревьев и кустарников.

Зоны массового пребывания людей совершенно не оборудованы необходимым набором элементов благоустройства и ландшафтного дизайна, не имеют эстетического вида.

На территории Кааламского сельского поселения расположено 3 общественные территорий, нуждающиеся в благоустройстве.

К повышению уровня благоустройства и качества городской среды необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов. Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых и общественных территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности территорий.

**Оценка текущего состояния благоустройства**

**дворовых и общественных территорий поселения**

**в период с 2015 по 2017 годы**

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей |
| 2015 год | 2016 год | 2017год |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 0 | 0 | 1 |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | процентов | 0 | 0 | 3,33 |
|  | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения  | процентов | 0 | 0 | 12,2 |
|  | Количество и площадь общественных территорий | Единиц / тыс.кв.м | 3/7,6 | 3/7,6 | 3/7,6 |
|  | Доля и площадь благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий | Процент/ тыс.кв.м. | 0 | 0 | 16,6/0,25 |
|  | Доля общественных территорий, нуждающихся вблагоустройстве, от общего количества таких территорий | процент | 100 | 100 | 83,4 |
|  | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на1 жителя населенного пункта | процентов | 0 | 0 | 0,08 |
|  | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий | тыс. рублей | 0 | 0 | 119,36 |
|  | Информация о наличии трудового участия граждан, организацийв выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий,общественных территорий | единиц | 0 | 0 | 0 |

**Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства. Цели и задачи муниципальной программы. Прогноз ожидаемых результатов.**

Приоритеты муниципальной политики Кааламского сельского поселения определяются федеральным законодательством, паспортом Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденный протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту "Жилье и городская среда" от 21 декабря 2018 г. № 3.

Нормативное правовое регулирование в сфере реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных законов от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

1. Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства являются:
	1. Системное повышение качества и комфорта городской среды на территории населённых пунктов с численностью населения свыше 1000 человек в соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия (далее – населённый пункт) путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству, применения инструментов и подходов программного управления в ходе выполнения мероприятий по реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования.
	2. Осуществление контроля за реализацией муниципальной программы, проведение комиссионной оценки предложений граждан и организаций в сфере благоустройства на территории населённых пунктов с учетом мероприятий по ремонту и модернизации инженерных сетей при принятии решения о благоустройстве объектов, расположенных на территории соответствующего населённого пункта, обеспечивается коллегиально посредством общественной комиссии, состав и положение о которой утверждены Распоряжением Администрации Кааламского сельского поселения от 13 февраля 2017г. № 12.
	3. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, парки, бульвары и иные территории) (далее – общественные территории), предложенных гражданами и организациями.
2. Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Кааламского сельского поселения и как следствие, улучшение условий проживания населения на территории поселения.
3. К задачам муниципальной программы относятся следующие:
	1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования;
	2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;
	3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

В целях настоящей муниципальной программы под населёнными пунктами понимаются населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек в соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия.

1. Вовлечение граждан Администрацией Кааламского сельского поселения в решение вопросов развития территории Кааламского сельского поселения в 2020 году планируется посредством следующих мероприятий:
	1. Информирование жителей о возможности и способах участия в программе по благоустройству территорий.
	2. Сбор заявок на благоустройство территорий от заинтересованных лиц.
	3. Публикация проектов благоустройства общественных территорий (поступивших заявок) на сайте Администрации Кааламского сельского поселения http://admkaalamskoe.ru/ в сети Интернет.
	4. Сбор и анализ полученной информации и предложений от жителей по проектам благоустройства.
	5. Информирование жителей Кааламского сельского поселения о проведении общественных обсуждений по проектам благоустройства общественных территорий.
	6. Подготовка визуальных материалов к обсуждениям (схемы территории, объяснение предлагаемых решений, наглядные визуализации предлагаемых решений, фотографии).
	7. Проведение общественных обсуждений по проектам благоустройства общественных территорий.
	8. Опубликование протокола общественных обсуждений на сайте Администрации Кааламского сельского поселения, а также на информационных стендах.
	9. Утверждение проектов благоустройства территории на заседании Общественной комиссии, опубликование протокола заседания Общественной комиссии на сайте Администрации Кааламского сельского поселения, а также на информационных стендах.
	10. Привлечение граждан к непосредственному участию в реализации проектов благоустройства путем трудового и финансового участия.
	11. Регулярное информирование жителей поселения о ходе реализации проектов, проведение дополнительных встреч.
	12. Возможное участие отдельных заинтересованных групп в рамках рабочей группы в контроле за ходом работ с целью соответствия реализации утвержденному проекту.
	13. Открытие объекта с участием жителей Кааламского сельского поселения.
	14. Проведение оценки реализованного объекта с участием заинтересованных групп в рамках рабочей группы, разработка рекомендаций по исправлению недочетов.
2. Ожидаемые результаты программы:
	1. доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы составит 100 процентов;
	2. доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, составит 100 процентов;
	3. увеличение доли дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние по результатам проведения работ по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;
	4. подготовка проектно – сметная документация на выполнение ремонта общественных территорий и дворовых территории МКД ;
	5. увеличение общей площади дорожного покрытия дворовых территорий МКД приведенных в нормативное состояние;
	6. создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей;
	7. увеличение числа граждан, обеспеченных комфортными условиями проживания в МКД.
3. При реализации Программы следует учитывать следующие риски:
	1. бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий;
	2. социальные риски, в том числе связанные с низкой социальной активностью населения;
	3. Риски, связанные с изменениями внешней среды, а именно: риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, это может потребовать существенной концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф;
	4. Риск изменения федерального и регионального законодательства;
	5. Контрактный риск. Отсутствие претендентов. Невыполнение подрядчиками контрактных обязательств.
4. Основными мерами по выявлению и минимизации возможных рисков в процессе реализации муниципальной программы являются:
	1. оперативный мониторинг хода реализации Программы;
	2. оптимизация расходов местного бюджета;
	3. оперативное реагирование на изменения законодательства;
	4. определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий Программы;
	5. своевременная корректировка основных мероприятий Программы и сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.
	6. Осуществление регулярного информирования о мероприятиях с использованием разнообразных каналов коммуникаций (СМИ, встречи, семинары и др.) Применение всех форм вовлечения граждан и организаций в процесс реализации муниципальной программы;
	7. систематический контроль за ходом выполнения работ со стороны граждан и ответственного исполнителя муниципальной программы;
5. Сроки реализации программы: 2018 - 2024 годы.
6. Этапы реализации выделяются по годам.
7. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, применяемых для оценки достижения цели и решения задач муниципальной программы приведены в **приложении № 1**
8. Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в **приложении № 2**
9. Адресный перечень общественных и дворовых территорий многоквартирных домов, благоустроенных в 2018 году в **Приложении № 3.**
10. Адресный перечень общественных и дворовых территорий многоквартирных домов, благоустроенных в 2019 году в **Приложении № 3.1**
11. Адресный перечень общественных и дворовых территорий многоквартирных домов подлежащих благоустройству в 2020 г. в **Приложении № 3.2.**
12. Адресный перечень общественных и дворовых территорий многоквартирных домов подлежащих благоустройству в 2021 г. в **Приложении № 3.3.**
13. Адресный перечень всех общественных и дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) приведен в **Приложении № 4**.
14. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления приведен в **Приложении №5.**

Администрация Кааламского сельского поселения имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации настоящей муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Кааламского сельского поселения, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Администрация Кааламского сельского поселения имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации настоящей муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

1. Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации, приведены в **Приложении № 14**.
2. Для реализации мероприятий муниципальной программы подготовлены следующие документы:
	1. минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств бюджета Республики Карелия, приведён в **Приложении № 6** (далее - минимальный перечень работ по благоустройству);
	2. визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству, приведён в **Приложении № 7**;
	3. дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из бюджета Республики Карелия до 31 декабря 2020 года, приведён в **Приложении № 8** (далее - дополнительный перечень работ по благоустройству);
	4. нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству, приведена в **Приложении №9**.
3. порядок аккумулирования и расходования безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству, приведен в **Приложении № 10**.
4. порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории приведён в **Приложении № 11**.
5. планируемые результаты реализации муниципальной программы приведены в **Приложении № 13**.

**Раздел 3. Характеристика вклада органа местного самоуправления в достижение результатов. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на 2018 - 2024 годы.**

Реализация муниципальной программы осуществляется за счёт следующих источников финансирования:

- за счет средств бюджета Республики Карелия;

- за счет средств местного бюджета – 6 процентов от предоставленной субсидии из бюджета Республики Карелия;

В рамках реализации мероприятий государственной программы внебюджетные средства планируется привлечь за счет финансового участия заинтересованных лиц (безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, предусмотренных на софинансирование муниципальной программы).

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлено в **Приложении № 12**.

Осуществление контроля, за ходом выполнения муниципальной программы, общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. №169, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц.

**Раздел 4.** **Условия предоставления субсидии на реализацию муниципальной программы**

1. Обеспечение проведения общественных обсуждений проектов муниципальной программы (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня опубликования такого проекта), в том числе при внесении в него изменений.
2. Обязательства по учету предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу.
3. Осуществление контроля, за ходом выполнения муниципальной программы, общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц.
4. Представление заявки по форме и в срок, утверждаемые Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия.
5. Установление минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.
6. Установление предельной даты заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы на выполнение работ по благоустройству общественных и дворовых территорий не позднее 31 декабря года предшествующего году предоставления субсидии за исключением:

а) случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

б) случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

в) случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальной программы, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

7. Включение в муниципальную программу комплексных (два и более вида работ по благоустройству) проектов благоустройства общественных территорий, предусматривающие использование различных элементов благоустройства, а также функциональное разнообразие объекта благоустройства в целях обеспечения привлекательности общественной территории для разных групп населения, мероприятия по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений из перечня мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

1. В обязательном порядке получателями субсидии являются: финалисты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (год финансирования - следующий за годом, в котором муниципальное образование было признано победителем).
2. Наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома (при минимальном перечне работ по благоустройству);
3. Наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома (при дополнительном перечне работ по благоустройству);
4. Участие (финансовое и (или) трудовое) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству.
5. Привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов (рекомендовано).
6. Ежегодная актуализация муниципальной программы по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий, а также продление срока их действия на срок реализации федерального проекта.
7. Синхронизация реализаций мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в Кааламском сельском поселении мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
8. Синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в Кааламском сельском поселении федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.
9. Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**Раздел 5. Порядок проведения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения**

На территории Кааламского сельского поселения инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, проводится в срок до 31 декабря 2024 года.

Инвентаризация проводится в соответствии с графиком, утверждаемым Администрацией Кааламского сельского поселения

График размещается на официальном сайте Администрации Кааламского сельского поселения.

Инвентаризация проводится комиссией, созданной Администрации Кааламского сельского поселения.

Инвентаризация проводится путем визуального обследования территорий и расположенных на них объектов и элементов.

По результатам инвентаризации составляется паспорт благоустройства обследуемой территории (далее - Паспорт).

До начала проведения инвентаризации рекомендуется предварительное заполнение Паспортов:

Актуализация Паспортов проводится не реже одного раза в 5 лет со дня проведения первичной (предыдущей) инвентаризации в соответствии с настоящим Порядком.

По итогам инвентаризации территорий органами местного самоуправления муниципальных образований составляется паспорт благоустройства территории населенного пункта (далее - Паспорт НП).

Приложение № 1

**Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы в период 2018-2024 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя (индикатора)** | **Единица****измерения** | **Значение показателей** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1**.** | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от запланированного к благоустройству | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Доля благоустроенных общественных территорий от запланированного к благоустройству | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики) | тыс.рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| Проведение ремонта и обустройства дворовых территории МКД |
| 1.1. Мероприятия:Разработка проектно–сметной документациина выполнение ремонтадворовых территорииМКД | Собственники МКД | 2018 | 2024 | локальныесметныерасчеты | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| 1.2. Основные мероприятия на дворовой территории многоквартирных домов 1.2.1.Минимальный перечень работ:1. Ремонт дворовых проездов.2. Обеспечение освещения дворовых территорий.3. Установка скамеек.4. Установка урн 1.2.2.Дополнительный перечень работ:1. Обустройство тротуаров, пешеходных дорожек (в том числе тротуарной плиткой).2. Установка бордюрных камней.3. Установка качелей.4. Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки).5. Оборудование детской (игровой) площадки.6. Оборудование спортивной площадки.7. Озеленение территории.8. Установка ограждений.9. Обрезка деревьев и кустов.10. Удаление аварийных деревьев.11. Демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство сараев.12. Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников.13. Отсыпка дворовой территории (выравнивание).14. Устройство площадок для выгула животных.15. Оборудование велопарковки.16. Устройство ливневой канализации. | Администрация Кааламского сельского поселения | 2018 |  2024 | Выполнены работы по благоустройству из минимального или дополнительного перечня работ, в соответствии с поданной заявкой граждан | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД |
| 2.1 Мероприятия:Информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству дворовых территории МКД | Администрация Кааламского сельского поселения | 2018 | 2024 | 100 % уровеньинформирования омероприятиях по благоустройств у дворовых территорий МКД, доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% | Повышение уровня ежегодного достиженияцелевых показателей муниципальной программы |  |
| Проведение ремонта и обустройства общественных территорий |
| 3.1 Мероприятия:Разработка проектно–сметной документации на благоустройство общественныхтерриторий | Администрация Кааламского сельского поселения | 2018 | 2024 | локально –сметныерасчеты | Повышение уровня ежегодного достиженияцелевых показателей муниципальной программы |  |
| 3.2 Мероприятия:Проведение благоустройстваобщественных территорий | Администрация Кааламского сельского поселения | 2018 | 2024 | Выполнены работы по благоустройству в соответствии с поданной заявкой граждан | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| Привлечение населения к участию в благоустройстве общественных территории |
| 4.1. Мероприятия:Информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству общественных территорий | Администрация Кааламского сельского поселения | 2018 | 2024 | 100 % уровеньинформирования о мероприятиях по благоустройству общественных территорий | Повышение уровня ежегодного достиженияцелевых показателей муниципальной программы |  |
| 4.2 Мероприятия: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий | Администрация Кааламского сельского поселения | 2018 | 2024 | доля участиянаселения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% | Повышение уровня ежегодного достиженияцелевых показателей муниципальной программы |  |

Приложение № 3

**Адресный перечень общественных и дворовых территорий благоустроенных в 2018 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование дворовой и общественной****территории, её расположение****и площадь** | **Виды работ** |
| **Дворовые территории** |
|  |  |  |
| **Общественные территории** |
| 1 | Площадь, п. Кааламо, ул. Центральная 5, 40 лет Победы, д.2 | Устройство пешеходных дорожек, устройство фонтана, устройство живой изгороди, посадка декоративных деревьев, устройство дополнительного освещения, установка скамеек, урн |

Приложение № 3.1

**Адресный перечень общественных и дворовых территорий благоустроенных в 2019 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование дворовой и общественной****территории, её расположение****и площадь** | **Виды работ** |
| **Дворовые территории** |
|  |  |  |
| **Общественные территории** |
| 1 | Площадь, п. Кааламо рядом с домами №1 и №2 по ул. Центральная (1 этап) | Установка освещения, установка скамейки и урны |

Приложение № 3.2

**Адресный перечень общественных и дворовых территорий, благоустроенных в 2020 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование дворовой и общественной****территории, её расположение** | **Виды работ** |
| **Дворовые территории** |
|  |  |  |
| **Общественные территории** |
| 1 | Площадь, рядом с домами № 1 и № 2 по ул. Центральная, п. Кааламо.(2 этап) | Установка уличных тренажеров с навесом, установка 1 скамейки и 1 урны |

Приложении № 3.3

**Адресный перечень общественных и дворовых территорий многоквартирных домов подлежащих благоустройству в 2021 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование дворовой и общественной****территории, её расположение****и площадь** | **Виды работ** |
| **Дворовые территории** |
|  |  |  |
| **Общественные территории** |
| 1 | Площадь, п. Кааламо рядом с домами №1 и №2 по ул. Центральная (3этап) | Установка ограждения, установка 1 скамейки и 1 урны |

Приложение № 4

**Адресный перечень дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование дворовой и общественной территории** |
| **Дворовые территории** |
|  | Респ Карелия, г Сортавала, поселок Кааламо, ул. Гагарина, д 21 |
|  | Респ Карелия, г Сортавала, поселок Кааламо, ул. Гагарина, д 20 |
|  | Респ Карелия, г Сортавала, поселок Кааламо, ул. Центральная, д 2А |
|  | Респ Карелия, г Сортавала, поселок Кааламо, ул. Центральная, д 2Б |
|  | Респ Карелия, г Сортавала, поселок Кааламо, ул. Центральная, д 3 |
|  | Респ Карелия, г Сортавала, поселок Кааламо, ул. Центральная, д 2 |
|  | Респ Карелия, г Сортавала, поселок Кааламо, ул. Центральная, д 1 |
| **Общественные территории** |
|  | Площадь, п. Кааламо рядом с домами №1 и №2 по ул. Центральная (4 этап) |
|  | Площадь, п. Кааламо, ул. Центральная, перед Домом культуры |

Приложение № 5

**Адресный перечень**

**объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления в рамках муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование (адрес, место расположения) территории | Собственник (пользователь), номер, дата соглашения | Перечень мероприятий | Целевой показатель | Срок реализации по годам |
| Единицаизмерения | количество |
| 1 | Земельный участок, расположенный по адресу: РК, г. Сортавала, п. Кааламо, ул. 40 лет Победы | МКОУ Сортавальского МР РК Кааламская СОШ соглашение № 1 от 31.07.2019 | Установка скамейки | Шт. | 2 | 2024 |
| Установка урны | Шт. | 2 | 2024 |

 Приложение № 6

Минимальный перечень

видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых

за счет средств субсидии из бюджета Республики Карелия

1. Ремонт дворовых проездов.
2. Обеспечение освещения дворовых территорий.
3. Установка скамеек.
4. Установка урн.

Приложение№7

**Визуализированный перечень**

**образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Визуализированное изображение** | **Наименование, характеристики** |
|  | **Скамья** |
| **1.1** |  | **Скамья без спинки:**длина скамейки - 1,5 м;ширина – 380 мм;высота - 680 мм. |
| **1.2.** |  | **Скамья без спинки:**длина скамейки - 2,0 м;ширина - 385 мм;высота - 660 мм. |
| **1.3.** |   | **Скамья со спинкой:**длина скамейки - 2,085 м;ширина - 770 мм;высота - 975 мм. |
| **1.4.** | C:\Users\Елена\Desktop\1235748677_87.gif | **Скамья на ж/б ножках со спинкой:**Длина скамейки – 1,7 м;Ширина – 700 мм;Высота – 700 мм. |
|  | **Урна**  |
| **2.1.** |  | **Урна металлическая «Деревянный декор»**:высота - 665мм;ширина - 420 мм;объем: 10 л |
| **2.2.** |  | **Урна для мусора:**высота - 540 м;ширина – 400 мм;объем: 20 л. |
| **2.3.** |  | **Урна уличная:** высота - 570 мм;ширина - 480 мм;объем: 40 л. |

Приложение № 8

**Дополнительный перечень**

**видов работ по благоустройству дворовых территорий,**

**софинансируемых за счет средств субсидии**

**из бюджета Республики Карелия до 31 декабря 2020года**

1. Обустройство тротуаров, пешеходных дорожек (в том числе тротуарной плиткой).

2. Установка бордюрных камней.

3. Установка качелей.

4. Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки).

5. Оборудование детской (игровой) площадки.

6. Оборудование спортивной площадки.

7. Озеленение территории.

8. Установка ограждений.

9. Обрезка деревьев и кустов.

10. Удаление аварийных деревьев.

11. Демонтаж хозяйственных построек (в том числе туалетов, сараев) и строительство туалетов, сараев.

12. Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников.

13. Отсыпка дворовой территории (выравнивание).

14. Устройство площадок для выгула животных.

15. Оборудование велопарковки.

16. Устройство ливневой канализации.

Приложение № 9

**Укрупненные показатели сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий в рамках Федерального проекта**

**"Формирование комфортной городской среды"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкции | Единица измерения | Стоимость в ценах 1 квартала 2017 года с НДС, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Раздел 1. Ремонт дворовых проездов.** |
|  | Разборка покрытия, исправление профиля с добавлением щебня, устройство покрытия из ЩМА-15 т.6 см, регулировка крышек колодцев | м2 | 1387 |
|  | Выравнивание основания щебнем 5см, розлив битума, устройство покрытия из а/б смеси тип Б толщиной 4 см, регулирование высотного положения крышек колодцев | м2 | 635 |
|  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия: добавка в ямы песка, щебня, розлив битума, ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм , 70мм с вывозом лома | м2 | 1073 |
|  | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала, устройство покрытия из а/б смеси тип Б толщиной 5 см | м2 | 842 |
|  | Выемка непригодного грунта толщ.15см, устройство основания из щебня толщ.15см, устройство покрытия из а/б смеси тип Б толщиной 5 см | м2 | 1182 |
|  | Разборка покрытия и подстилающих слоев, устройство щебеночного основания т.15см, замена поребрика, устройство покрытия из а/б смеси М2, типБ, т.6 см | м2 | 1641 |
|  | Разборка покрытия и подстилающих слоев, устройство щебеночного основания т.15см,замена поребрика, устройство покрытия из а/б смеси М2, типБ, т.6 см | м2 | 1867 |
|  | Разборка покрытий а/б; вывоз, утилизация отходов; исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала, ремонт бордюров, розлив вяжущих материалов, устройство а/б покрытия (толщина слоя 5 см) | м2 | 1031 |
|  | Разборка покрытия. исправление профиля с добавлением щебня, устройство покрытия из а/б смеси М2, типБ, т.6 см | м2 | 1102 |
|  | Разборка а/б толщ. 50 мм и бортового камня 170 м с вывозом мусора. Разработка грунта с вывозом. Устройство песчаного слоя толщ. 20 см. Устройство щебеночного слоя толщ.18 см с розливом битума. Устройство нижнего слоя а/б толщ. 5 см и верхнего 5 см. Установка бортового камня. | м2 | 2263 |
|  | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000мм и толщиной слоя до 50 мм с вывозом лома, разборка щебеночного основания с вывозом мусора, розлив битума, щебеночное основании 12 см из местного материала, устройство покрытия из а/б смеси тип Б толщиной 6 см | м2 | 1310 |
|  | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм с вывозом лома, розлив битума, исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала, устройство покрытия из а/б смеси тип Б толщиной 5 см | м2 | 1092 |
|  | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 90 мм с вывозом лома. Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ), устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 20см, устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 5 см, регулирование высотного положения крышек колодцев | м2 | 1271 |
|  | **Раздел 2. Обеспечение освещения дворовых территорий.** |
|  | Установка светильников на кронштейнах над подъездами | шт | 7803 |
|  | Установка опор деревянных в ж/б кольцо с забутовкой, установка 2-х светильников с подключением к существующей сети | шт | 41312 |
|  | Установка опор деревянных в ж/б кольцо с забутовкой, установка светильников, установка щитка управления освещением, подключение к существующей сети | шт | 47456 |
|  | Замена светильников на стене здания, замена кабеля освещения | шт | 11410 |
|  | Разработка грунта, устройство пастели в траншее под кабель из песка, устройство трубопроводов из хризотилцементных труб, прокладка кабеля в траншеях, трубах, обратная засыпка траншей, установка стальных опор фланцевых на закладной элемент фундамента, установка светильников, установка фотореле, протягивание кабеля в опорах. | шт | 59737 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 3. Установка скамеек.** |
|  | Установка деревянных скамеек на металлических ножках тип "Лавка №2" на фундаменте | шт | 7523 |
|  | Установка бетонной скамьи на фундаменте | шт | 9300 - 9876 |
|  | Установка скамеек ж/б на грунт | шт | 6750 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 4. Установка урн.** |
|  | Установка металлической урны с устройством бетонных фундаментов | шт. | 2284-2913 |
|  | Установка бетонной урны тип-9 с вкладышем на фундаменте | шт | 4000 - 5670 |
|  | Установка ж/б урны на грунт | шт | 3243 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 5. Обустройство тротуаров, пешеходных дорожек (в том числе тротуарной плиткой).** |
|  | Снятие растительного грунта под тротуар, устройство оснований толщиной 12 см под тротуары, розлив битума, устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси тип Б толщиной 4 см | м2 | 1144 |
|  | Устройство пешеходной дорожки из отсева т.12см с установкой антисептированной бортовой доски | м2 | 717 |
|  | Снятие грунта с вывозом на расстояние 5 км, устройство оснований - песчаного толщ. 15 см, щебеночного толщ. 12 см, устройство а/б покрытия толщ. 4 см, укладка антисептированной бортовой доски. | м2 | 1015 |
|  | Устройство песчаного слоя толщ.10 см, укладка брусчатки, установка бордюрного камня. | м2 | 1727 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 6. Установка бордюрных камней.** |
|  | Установка бортового камня (дорожного) | м | 1135 |
|  | Установка бортового камня (тротуарного) | м | 914 |
|  | Разборка бортового камня, щебеночного основания под ним, вывоз мусора, устройство щебеночного основания под бортовой камень, установка бортовых камней бетонных БР 100.30.15 | м | 1640 |
|  | Устройство корыта под бортовой камень, установка бортовых камней бетонных БР 100.30.15 | м | 1317 |
|  | Установка бордюрного камня сеч.200х80 | м | 877 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 7. Установка качелей.** |
|  | Установка качели на металлических стойках, двойные с подвеской качели с резиновым сиденьем (4155) | шт. | 44222 |
|  | Сборка и установка качелей двойных  | шт | 28850 - 29552 |
|  | Установка качалки-балансир (малая) | шт | 12990 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 8 Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки).** |
|  | Устройство корыта с отвозкой земли, щебеночное основание 15 см из местного материала | м2 | 469 |
|  | Устройство покрытий толщиной 12 см (50% отсев, 50% щебень фр.5-10); устройство узкого бортового камня БР100.20.8 | м2 | 496 |
|  | Срезка грунта, установка бортового камня, устройство основания из ЩПС 12см. устройство а/б покрытия 6 см тип Б, регулировка крышек колодцев | м2 | 1463 |
|  | Разборка а/б толщ. 50 мм и бортового камня, разработка грунта с вывозом мусора и грунта. Устройство оснований - песчаного толщ. 20 см, щебеночного толщ.18 см с розливом битума, устройство слоя а/б нижнего толщ. 5 см и верхнего 5 см, установка бортового камня. | м2 | 2263 |
|  | Разработка грунта с вывозом. Устройство песчаной подсыпки толщ.20 см, укладка геотекстиля, устройство щебеночного слоя толщ.15 см, устройство а/б слоя толщ.7 см. | м2 | 1601 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 9. Оборудование детской (игровой) площадки.** |
|  | Монтаж детского оборудования на спортивной площадке (Игровой комплекс "Ривьера"(5611); Песочный дворик с горкой "Мадагаскар"(Д4279); детский спортивный комплекс (6171); качалка на пружине "Мотоцикл"(4112); качалка на пружине "Динозаврик"(4119); качалка балансир "Средняя"(4104); карусель (4192); качели (2 сиденья до 12 лет.)(4155+4968); качели (2 сиденья до 3 лет.) ( 4155+4969) – площадка 560м2 | комплект | 766343 |
|  | Игровой комплекс «Париж» (Альфа-Альянс) с установкой стоек на бетонные фундаменты и сборке деревянных и пластиковых элементов | комплект | 90017 |
|  | Устройство основания площадки из отсева т.20см с выемкой грунта, установка оборудования: ООО "Мастерфайбер-Карелия", песочница-1241, качели-1103, 8мХ3м | м2 | 2378 |
|  | Установка и сборка детского игрового комплекса «Фруктовый сад» 5101 производства 3t-group | комплект | 167112 |
|  | Установка карусели КАР-1.8 (Диком) | шт | 32766 |
|  | Сборка и установка игрового комплекса "Бизнес" МГ-5, спортивного комплекса Т-140, беседки ДЕ-1, качалки-балансира МК-8, качелей К-16/2, информационного стенда, тренажеров Т-151, Т-121. | комплект | 585495 |
|  | Сборка и установка горки Г-2, качелей К-2 2 шт, баскетбольной стойки, спортивного комплекса Т-92, качалки на пружине, скамейки | комплект | 240345 |
|  | Сборка и установка с бетонированием стоек горки простой, качелей одинарных, песочницы, качалки на пружине, песочницы, лавочки 2 шт, урны | комплект | 98942 |
|  | Сборка и установка с бетонированием стоек игрового комплекса №25.1, беседки «Мини», качалки-балансира, качелей двойных, качелей «Диван», гимнастического комплекса №37, рукохода «ГК Егоза». | комплект | 345797 |
|  | Сборка и установка с бетонированием стоек детского игрового комплекса «Идальго 6» | комплект | 234 388 |
|  | Сборка и установка с бетонированием стоек детской игровой площадки «Джунгли 7» | комплект | 128 220 |
|  | Устройство подстилающих слоев из отсева толщиной 100 мм, установка детского рукохода (Рукоход с брусьями №6705 «Мир Детям»), установка игрового комплекса (Детский игровой комплекс №5114 «Мир Детям»), установка карусели (Детская карусель №4192 «Мир Детям»), установка качалки-балансира (Качалка балансир средняя №4104 «Мир Детям»), установка качалки на пружине (Качалка на пружине «Самолет» №5111 «Мир Детям»), установка оборудования «Счеты на столбах» (Счеты на столбах от 1 года №4232 «Мир Детям»), установка качели (Качели на мет. стойках малые с жесткой подвеской №4151 «Мир Детям»), установка песочницы (Песочница №4242 «Мир Детям») с заполнением песком, установка детского домика-беседки (Детский домик-беседка №4302 «Мир Детям») | комплект | 494503 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 10. Оборудование спортивной площадки.** |
|  | Спортивный турник детский-взрослый, 2 стойки волейбольные с сеткой с установкой на бетонный фундамент | комплект | 23419 |
|  | Устройство тренажерной площадки МИНИ – три тренажера: Т0209 ПодтягиваниеЖим, Т0302 СтепВелоСкороход, Т0401 ХипсШейкерЛыжники | комплект | 156561 |
|  | Сборка и установка комплекса "Трапеция" и рукохода | комплект | 98 519 |
|  | Устройство площадки для баскетбола, волейбола и мини-футбола (подготовительные работы: срезка кустарника, валка деревьев, корчевка пней, обивка земли с выкорчеванных пней, засыпка ям грунтом, планировка площадки бульдозером с устройством песчаного основания, устройство щебеночного основания, устройство покрытия из резиновой крошки толщ. 15см, установка оборудования (копание ям, устройство фундаментов, установка закладных деталей, монтаж ворот для мини-футбола, установка стоек баскетбольных с щитом и сеткой, установка стоек волейбольных с сеткой со стальным тросом) | комплект | 1735245 |
|  | Устройство спортивной площадки (установка бортовых камней сеч.200х80, устройство основания из отсева толщ.100мм, установка стойки баскетбольной (стойка баскетбольная №6500 «мир Детям»), установка ворот гандбольных (ворота гандбольные №6601 «Мир Детям» + сетка для гандбольных ворот №6904). | комплект | 169017 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 11. Озеленение территории.** |
|  | Посев газонов вручную с подготовкой почвы с внесением растительной земли слоем 15см механизированным способом | м2 | 407-463 |
|  | Устройство насыпных клумб и рабаток при высоте настилаемого слоя до 0,2 м, Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов | м2 | 1839 |
|  | Устройство рокария с насыпкой растительной земли, посадкой цветов и посевом трав | м2 | 760 |
|  | Устройство корыта под цветники глубиной 10 см вручную, вывоз дерна, Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см вручную, Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | м2 | 530 |
|  | Посадка деревьев с подготовкой посадочного места с добавлением растительной земли (клен) | шт | 6234 |
|  | Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 75%, Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений (типа ель обыкновенная) | м живой изгороди | 1651 |
|  | Посадка кустарника (сирень) с копкой ям и внесением растительной земли до 75% | шт | 2400 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 12. Установка ограждений.** |
|  | Устройство газонных ограждений из металлических секций L=2м, h=0,5м из профильной трубы 25х25 с устройством фундаментов | м | 879 - 992 |
|  | Устройство ограждений h=0,5 из деревянного штакетника с окраской | м | 823 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 13. Обрезка деревьев и кустов.** |
|  | Стрижка живых изгородей (легким кусторезом) | м2 развернутой поверхности кроны | 21 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 14. Удаление аварийных деревьев.** |
|  | Валка деревьев до 100 мм (тополь),с вывозом мусора. | шт. | 4190 |
|  | Валка деревьев (без корчевки), вывоз на свалку  | шт | 3677 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 15. Демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство сараев** |
|  | Снос сараев с вывозкой мусора от разборки | 10м2 площади застройки | 6796 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 16. Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников.** |
|  | Устройство площадки под мусоросборник – бетонная подготовка 10см с армированием | м2 | 658 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 17. Отсыпка дворовой территории (выравнивание).** |
|  | Срезка грунта, отсыпка песком (300 мм), планировка механизированным способом | м2 | 362 |
|  | Засыпка песком с уплотнением. | м3 | 537 |
|  | **Раздел 18. Устройство площадок для выгула животных.** |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 19. Оборудование велопарковки.** |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 20. Устройство ливневой канализации.** |
|  | Разработка вручную траншей, устройство щебеночного основания, укладка дренажных трубД=110 и водоотводных лотков АКВА СТОП с пластиковой решеткой | м | 687 |
|  | Планировка земли. установка перехватывающих открытых ж/б лотков на газоне, устройство бетонной подготовки с верхней стороны лотков | м | 4250 |
|  | Прокладка гофрированной дренажной трубы «Геодрен 200 (в фильтре), установка верхнего кольца и плиты перекрытия колодцев, установка дождеприемных люков | м | 1132 |

Приложение № 10

**Порядок**

**аккумулирования и расходования безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству**

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий населённого пункта в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кааламского сельского поселения» (далее – муниципальная программа), механизм контроля за их расходованием.

2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

1) минимальный перечень работ – установленный муниципальной программой перечень работ по благоустройству дворовой территории;

2) дополнительный перечень работ – установленный муниципальной программой перечень работ по благоустройству дворовой территории;

3) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

4) финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству. Софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 "О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". До вступления в силу вышеуказанного постановления размер безвозмездных поступлений от физических и(или) юридических лиц, предусмотренных на софинансирование муниципальной программы, составляет не менее 3 процентов от объема средств из бюджета Республики Карелия, подлежащих направлению на софинансирование мероприятий из дополнительного перечня работ по благоустройству. Данные условия распространяются до 31 декабря 2020 года.

5) органы управления многоквартирными домами – организации, осуществляющие управление многоквартирными домами (управляющие организации, ТСН, ЖСК, ЖЭК и др.);

6) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Администрации Кааламского сельского поселения (далее – администрация) для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией муниципальной программы.

3. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ в форме трудового и (или) финансового участия.

4. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

6. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в Администрацию Кааламского сельского поселения (далее – администрация).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию не позднее 10 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

7. Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ (минимального перечня - в случае принятия такого решения) определяется как процент от объема средств из бюджета Республики Карелия, подлежащих направлению на софинансирование указанных работ.

8. Денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевые счета органов управления многоквартирными домами.

Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения минимального и (или) дополнительного перечня работ, может быть открыт в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее двадцати миллиардов рублей, либо в органах казначейства.

9. После утверждения дизайн-проекта общественной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц администрация заключает с органом управления многоквартирным домом соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, порядок перечисления средств, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением (далее – соглашение о перечислении средств субсидий).

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии с проектами благоустройства дворовых территорий, утвержденными общественной комиссией.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен с учетом стоимости фактически выполненных работ.

10. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение тридцати дней с момента подписания соглашения о перечислении средств субсидий.

В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

11. Органы управления многоквартирными домами осуществляют учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. Органы управления многоквартирными домами представляют в администрацию документы, подтверждающие финансовое участие, в сроки в соответствии с пунктом 6 Порядка.

12. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных, поступивших от Органов управления многоквартирными домами в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка.

13. Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных, поступивших от Органов управления многоквартирными домами в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка, в адрес общественной комиссии.

14. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Органами управления многоквартирными домами на финансирование минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с проектами благоустройства дворовых территорий, утвержденными общественной комиссией.

15. Расходование денежных средств осуществляется путем заключения Органами управления многоквартирными домами договоров с подрядными организациями.

16. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с соглашением о перечислении средств субсидий.

Приложение № 11

**Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами**

**и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории**

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории Кааламского сельского поселения (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

минимальный перечень работ – установленный муниципальной программой перечень работ по благоустройству дворовой территории;

дополнительный перечень работ – установленный муниципальной программой перечень работ по благоустройству дворовой территории;

общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением администрации Кааламского сельского поселения для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией муниципальной программы.

3. Разработка дизайн-проекта обеспечивается заинтересованными лицами при содействии Администрации Кааламского сельского поселения (далее – администрация).

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кааламского сельского поселения» (далее – муниципальная программа),

5. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ.

6. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:

а) осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству;

б) разработка дизайн-проекта (при необходимости с участием представителей администрации);

в) утверждение дизайн-проекта общественной комиссией.

7. Представитель заинтересованных лиц обязан представить в общественную комиссию дизайн-проект **не позднее 1 августа.**

8. Дизайн-проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии **не позднее 1 сентября.**

 приложение № 12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник  | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)  |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Кааламского сельского поселения» | Администрация Кааламского сельского поселения | Бюджет Кааламского сельского поселения | 007 | 0503;0409 | 90100L5550;200F255550 | 244 | 126,258 | 15,51606 | 19,704 | 17,03622 | 16,792,62 | 16,792,62 | 0 |
| Бюджет Республики Карелия | 007 | 0503;0409 | 90000L5550;200F255550 | 244 | 98,646 | 2,58601 | 3,28416 | 2,83951 | 2,79877 | 2,79877 | 0 |
| Бюджет Российской Федерации | 007 | 0503;0409 | 90000L5550;200F255550 | 244 | 1545,454 | 256,01499 | 325,11584 | 281,097,49 | 277,07823 | 277,07823 | 0 |
| Безвозмездные поступления | 007 | 0503;0409 | 90200L5550;200F255550 | 244 | 0 | 0 | 237,05450 | 0 | 0 | 0 | 0 |

 |

 приложение № 13

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи,        направленные  на достижение цели | Показатели,       характеризующие достижение цели | Единицаизмерения | Базовое значение показателя (на начало реализацииПрограммы) | Планируемое значение показателяпо годам реализации (2018г.) | Планируемое значение показателяпо годам реализации (2019г.) | Планируемое значение показателяпо годам реализации (2020г.) | Планируемое значение показателяпо годам реализации (2021г.) | Планируемое значение показателяпо годам реализации (2022г.) | Планируемое значение показателяпо годам реализации (2023г.) | Планируемое значение показателяпо годам реализации (2024г.) |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий в населённых пунктах | Количество благоустроенных дворовых территорий в населённых пунктах | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество благоустроенных общественных территорий в населённых пунктах | Единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение №14

**Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых, софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Адресный перечень** | **Площадь дворовой территории, кв.м.** |  | **Ответственный** | **Целевой показатель** | **Срок реализации по годам** |
| **Перечень мероприятий** | **Единица измерения** | **Количество** |
| 1 | Респ Карелия, г Сортавала, поселок Кааламо, ул. Центральная, д 2А | 1250 | Постановка земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом на кадастровый учет | Администрация Кааламского сельского поселения |  |  |  |
| 2 | Респ Карелия, г Сортавала, поселок Кааламо, ул. Центральная, д 2Б | 1235 | Постановка земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом на кадастровый учет | Администрация Кааламского сельского поселения |  |  | 2024 |
| 3 | Респ Карелия, г Сортавала, поселок Кааламо, ул. Центральная, д 3 | 1450 | Постановка земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом на кадастровый учет | Администрация Кааламского сельского поселения |  |  | 2024 |
| 4 | Респ Карелия, г Сортавала, поселок Кааламо, ул. Центральная, д 2 | 1250 | Постановка земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом на кадастровый учет | Администрация Кааламского сельского поселения |  |  | 2024 |